**附图：政府投资项目闭环管理流程图**

项

目全过程闭环

项目申报

列入项目储备库

项目前期决策阶段

项目计划编制阶段

项目建设实施阶段

项目竣工阶段

编制年度前期计划

项目建议书、可行性研究报告批复

评估前期项目及续建项目推进绩效

完成前期各项设计审批

工程招投标

建设实施

月调度

季通报

协调推进会

竣工验收

交付使用、运行

市发改委牵头

市发改委牵头

市发改委牵头

相关职能部门

市政府常务会议审议

政务服务办、相关职能部门

项目单位、行业监管部门

如超概

申请调概

销号

未按计划完工通报

决策

市政府

常务会议出具意见

市发改委审批

编制年度投资计划或调整年度投资安排

市政府主要领导审定

下达年度投资计划或完成年度投资调整

市发改委牵头

市发改委牵头